# 企业智能服务平台测试文档

版本：v0.1　日期：2026-09-02　测试类型：功能测试与集成验证

# 1. 测试目标与范围

验证企业智能服务平台在真实 API 数据、组织权限、知识库测试数据和 Agent 追踪场景下的核心功能，重点覆盖知识库数据展示、请假审批、角色权限、模型配置、邮件接入、会话记录和运行监控。

# 2. 测试环境

前端：Vite + React，地址 http://localhost:5173/。后端：FastAPI，默认地址 http://127.0.0.1:8000/。数据库：SQLite。邮件：腾讯 AgentMail CLI，已授权账号 mantou@agent.qq.com。构建命令：npm run build。

# 3. 测试数据

知识库夹具位于 test-fixtures/knowledge，共 5 份制度文件：员工手册与年假制度、财务管理制度、考勤与办公管理制度、信息安全与文档管理制度、采购与合同管理制度。

组织夹具位于 test-fixtures/organization：7 个部门、10 名员工、3 个角色。测试身份：管理员张建国（dev-admin）、研发部管理层王磊（dev-manager）、普通员工李晓雨（dev-employee）。

# 4. 数据清理说明

已移除前端写死的对话、请假、文档、任务、文件、通知和追踪数组；后端旧演示 seed 已替换为文件夹具加载。数据库只清理了代码中已确认的旧演示固定 ID，保留 AgentMail 同步记录和用户真实模型配置。

# 5. 测试用例

| 用例 | 模块 | 操作 | 预期结果 | 实测结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 数据清理 | 刷新工作台和知识库 | 不出现旧演示会话、固定审批和固定统计 | 源码数组已移除；知识库显示 5 份夹具文档 | 通过 |
| TC-02 | 知识库 | 点击员工手册进入详情 | 打开对应知识库详情，展示当前文档数据 | 已打开企业制度库详情，显示真实夹具文件 | 通过 |
| TC-03 | 组织权限 | 管理员打开组织与权限 | 用户和部门来自组织接口，角色权限可查看 | 新组织数据已写入数据库；需刷新后端验证页面接口 | 待复测 |
| TC-04 | 请假审批 | 普通员工提交 3 天年假 | 创建待审批申请并匹配研发部直属主管 | 测试夹具包含研发部申请；表单已去除固定姓名和日期 | 待复测 |
| TC-05 | 权限隔离 | 员工访问模型配置、监控和审计 | 显示无权访问，不泄露管理数据 | 代码保留角色守卫；需前端角色切换复测 | 待复测 |
| TC-06 | 会话追踪 | 新建会话并发送知识库问题 | 生成 conversation_id，消息和 Agent 事件可查询 | 旧演示数据已移除；需配置模型后复测 | 待复测 |
| TC-07 | 企业邮箱 | 同步收件箱并打开邮件 | 调用 AgentMail，邮件记录落平台数据库 | CLI 解析成功并落库；8000 旧后端返回 404 | 阻塞 |
| TC-08 | 可视化发信 | 填写收件人、主题、正文并发送 | 真实发送并在已发送记录保留 | 接口已实现，未发送测试邮件以避免外部副作用 | 待复测 |

# 6. 前端实测记录

6.1 知识库列表：通过 Playwright 打开 http://localhost:5173/#knowledge，页面展示 5 份制度夹具，包含员工手册与年假制度、财务管理制度、考勤与办公管理制度、信息安全与文档管理制度、采购与合同管理制度。

6.2 知识库详情：点击员工手册的查看入口，成功进入企业制度库详情页，页面显示当前文档和测试数据状态；未再显示旧的固定检索证据和固定权限成员。

6.3 后端数据：AgentMail CLI 授权状态正常，真实收件箱列表成功解析；邮件记录已写入数据库，生成内部记录 ID MAIL-B0261B6A26A6，并保留外部 message_id。

# 7. 当前阻塞与风险

当前 8000 端口仍运行旧版后端进程，访问新增邮箱接口返回 404。源码和模块测试已通过，但必须重启后端服务后，前端邮箱同步、正文读取和可视化发信才能进行完整验收。

未执行真实发信测试，原因是该操作会向外部邮箱发送邮件并产生副作用。接口已保留 confirmed 确认参数，正式测试应使用专用测试收件箱。

# 8. 重启后复测步骤

1）重启 FastAPI 后端并确认 http://127.0.0.1:8000/api/health 返回 200。 2）刷新前端并进入企业邮箱，点击同步邮件。 3）打开 AgentMail 收件箱中的邮件，确认正文和外部 message_id。 4）使用专用测试邮箱发送一封主题为平台集成测试的邮件，确认已发送列表和 audit_events 都有记录。 5）切换普通员工、管理层和管理员身份，复测请假、组织权限、模型配置、监控和审计访问边界。

# 9. 测试结论

本轮已完成 mock 数据清理、企业测试夹具建立、知识库前端实测和 AgentMail 解析落库验证。构建结果为通过；前端核心数据页面可正常展示测试夹具。邮箱端到端验收和依赖旧后端进程的用例暂记为阻塞/待复测，不判定为通过。