# 企业智能服务平台

请假功能端到端测试报告

测试日期：2026年9月3日；测试环境：本地前端与后端；报告版本：第二版

# 一、测试结论

本轮完成了研发部和人力资源部两个部门、员工与主管多个账号、个人申请和 Agent 对话两条入口的真实浏览器测试。个人申请、直属上级匹配、主管审批、审批记录、申请详情弹窗、Agent 申请、DOCX 生成、文件中心预览和管理员全局复核均已验证通过。

总体判定：核心请假审批链路通过。测试期间发现并修复了 Agent 对“开始日期/结束日期”表达的解析缺陷；申请事由会把“并生成请假条”带入正文的问题仍需后续修复，详见“缺陷与遗留问题”。

# 二、测试范围与账号

覆盖功能：企业账号登录、研发部个人申请入口、人力资源部 Agent 对话入口、待审批列表、申请详情弹窗、直属主管审批、审批记录、申请人历史记录、DOCX 请假条生成、文件中心预览、管理员跨部门查看。

测试账号按本地测试约定配置，本文不展示具体口令。

| 账号 | 身份 | 部门 | 测试口令（不在报告展示） | 组织关系 / 预期审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| li.xiaoyu@company.internal | 普通员工 | 研发部 | 不展示 | 直属上级：王磊 |
| chen.siyuan@company.internal | 普通员工 | 人力资源部 | 不展示 | 直属上级：刘敏 |
| wang.lei@company.internal | 管理层 | 研发部 | 不展示 | 可审批研发部申请 |
| liu.min@company.internal | 管理层 | 人力资源部 | 不展示 | 可审批人力资源部申请 |

# 三、测试用例与结果

以下结果均来自本地运行项目的真实浏览器操作，不是接口模拟或静态代码检查。

| 编号 | 测试场景 | 执行账号 / 入口 | 结果 | 关键证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 登录与个人申请 | 李晓雨 / 我的申请 | 通过 | 研发部；申请单 LV-20260903-27AA |
| TC-02 | 直属上级审批 | 王磊 / 审批中心 | 通过 | 仅看到研发部 1 条；审批后转入记录 |
| TC-03 | 本人申请记录详情 | 李晓雨 / 我的申请 | 通过 | 申请记录“查看”打开详情弹窗 |
| TC-04 | Agent 对话申请与生成请假条 | 陈思远 / AI 助手 | 通过（修复后） | CV-1788405020945；LV-20260903-BC9A56；DOCX 已生成 |
| TC-05 | 人力资源部主管审批 | 刘敏 / 审批中心 | 通过 | 仅看到人力资源部 1 条；审批后转入记录 |
| TC-06 | 管理员跨部门复核 | 张建国 / 审批中心 | 通过 | 看到研发部 + 人力资源部，共 3 条记录 |
| TC-07 | 生成文件在线预览 | 张建国 / 文件中心 | 通过 | DOCX 在线预览显示申请单号、日期、事由和审批字段 |

# 四、链路证据与数据核对

- 研发部个人申请：李晓雨从“我的申请”提交年假，系统生成 LV-20260903-27AA；王磊登录后仅看到研发部待办，审批后该申请进入王磊的审批记录。

- 人力资源部 Agent 申请：陈思远在 AI 助手中使用回车发送申请，系统创建会话 CV-1788405020945，并生成 LV-20260903-BC9A56 及 DOCX 文件。

- Agent 执行记录：同一会话下可看到识别用户请求、权限校验、解析请假字段、创建待审批申请、生成 Office 文档 5 个步骤。

- 审批记录：刘敏仅看到人力资源部申请；审批后待审批数量从 1 变为 0，已通过数量从 0 变为 1，记录保留且详情弹窗显示处理时间。

- 文件中心：管理员看到陈思远生成的 DOCX，在线预览内容包含申请单号、申请人、部门、日期、事由、审批状态和 conversation_id。

# 五、缺陷与遗留问题

测试过程中发现的日期表达缺陷已修复：此前 Agent 不识别“开始日期…，结束日期…”格式，修复后已重新执行并通过。

遗留问题：Agent 从带有“并生成请假条”的复合请求中提取申请事由时，会把文档动作短语一并写入事由，例如“参加人力资源部制度培训，并生成请假条”。建议在正式上线前优化事由截断规则，并补充中文自然表达测试集。

# 六、结论与建议

本轮请假核心流程判定为：通过（带 1 项低优先级数据质量遗留问题）。建议下一轮重点验证拒绝流程、审批意见、重复提交幂等、无直属审批人的异常提示、跨部门越权访问和多日请假天数计算。

测试数据已保留在本地数据库，便于后续按申请单号和 conversation_id 继续追踪。

# 七、完整 UI 与交互回归测试

本轮在真实浏览器中分别使用桌面 1280×720、平板 900×800、手机 390×844 视口执行，覆盖个人申请、审批中心、AI 助手、文件中心和权限页面。

测试结果中的“失败”表示当前实现确实存在问题；“部分通过”表示功能可用但用户体验或边界处理不完整。

| 编号 | 验证点 | 结果 | 实际情况 | 证据 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 桌面布局 1280×720 | 通过 | 申请页无横向溢出，滚动宽度等于视口 | scrollWidth=1280 |
| UI-02 | 平板布局 900×800 | 通过 | 申请区切换为单列，宽度正常 | grid=868px |
| UI-03 | 手机布局 390×844 | 通过 | 申请区单列，侧栏收起，页面无横向溢出 | scrollWidth=390 |
| UI-04 | 空提交校验 | 通过 | 未填写日期和事由时阻止提交并提示 | “请完整填写日期和申请事由” |
| UI-05 | 日期倒置校验 | 失败 | 开始日期晚于结束日期仍创建申请 | LV-20260903-2BF8 |
| UI-06 | 多日天数计算 | 失败 | 2026-09-20 至 2026-09-22 显示并保存为 1 天 | LV-20260903-96F0 |
| UI-07 | 长事由换行 | 通过 | 89 字事由正常换行，页面无横向溢出 | textarea scrollWidth 正常 |
| UI-08 | 个人申请详情 | 通过 | 申请记录整行和“查看”均打开详情弹窗 | LV-20260903-27AA |
| UI-09 | 待审批详情 | 通过 | 待审批条目打开详情弹窗，页面无右侧详情框 | 王磊审批页实测 |
| UI-10 | 审批通过 | 通过 | 待办变为 0，记录保留，弹窗显示处理时间 | LV-20260903-27AA |
| UI-11 | 审批拒绝 | 通过 | 待办变为 0，已拒绝记录保留并可查看 | LV-20260903-96F0 |
| UI-12 | 部门权限 | 通过 | 王磊仅见研发部，刘敏仅见人力资源部，管理员可见两部门 | 账号矩阵实测 |
| UI-13 | 普通员工越权 | 通过 | 普通员工访问审批中心显示无权限，不返回审批数据 | 李晓雨实测 |
| UI-14 | 回车发送 | 通过 | Agent 输入框按 Enter 后提交消息 | CV-1788405020945 |
| UI-15 | Shift+Enter 换行 | 通过 | 输入框保留换行，不发送消息 | 第一行 第二行 |
| UI-16 | 离线刷新反馈 | 部分通过 | 页面保留原数据并显示错误，但文案为英文 Failed to fetch | 需本地化错误文案 |

# 八、缺陷清单与优先级

以下问题均为本轮真实操作复现，不是推测。

| 编号 | 级别 | 问题 | 影响与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | 高 | 个人申请多日天数固定为 1 天；三天日期区间仍保存为 1 天 | 影响年假扣减、审批判断和请假条内容；需按开始/结束日期计算工作日或自然日规则 |
| BUG-02 | 高 | 开始日期晚于结束日期仍允许提交 | 会产生无效审批单；前端和后端都应阻止并提示日期范围错误 |
| BUG-03 | 低 | 离线刷新提示英文 Failed to fetch；Agent 复合请求会把生成动作带入申请事由 | 需统一错误文案本地化，并在字段抽取阶段剥离文档动作短语 |

# 九、最终结论

本轮完整回归结论：核心业务链路可用，但当前版本不建议直接用于正式企业生产环境。原因是多日请假天数和日期倒置校验属于请假核心数据正确性问题，必须修复后再进行上线验收。

已通过项：多账号登录、部门审批权限、个人申请、Agent 申请、直属主管审批、通过与拒绝、审批记录保留、申请详情弹窗、响应式布局、长事由换行、回车发送、Shift+Enter 换行、DOCX 生成与在线预览。

测试数据保留：LV-20260903-27AA、LV-20260903-BC9A56、LV-20260903-96F0、LV-20260903-2BF8、CV-1788405020945。报告未记录任何账号密码。